大宝山铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究与选矿技术服务项目

发

榜

文

件

发 榜 人：   广东省大宝山矿业有限公司

2024 年 11 月

目    录

第一章发榜公告…………………………………………………………………………1

第二章揭榜人须知前附表…………………………………………………………………4

第三章  揭榜须知…………………………………………………………………………6

第四章  揭榜挂帅项目简介………………………………………………………………24

第一章 发榜公告

广东省大宝山矿业有限公司拟通过“揭榜挂帅”，征求《大宝山铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究与选矿技术服务》项目实施方案（包括组建联合攻关团队、参与的产学研合作单位、技术开发路线、预计开发费用等）、确定项目负责人。通过“揭榜”确定的项目负责人，将“挂帅”大宝山铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究与选矿技术服务项目。现将有关要求公告如下：

一、发榜项目名称：

《大宝山铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究与选矿技术服务》

二、发榜项目内容及范围：

通过“揭榜挂帅”，征求《大宝山铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究与选矿技术服务》项目实施方案，确定项目负责人。通过“揭榜”确定的项目负责人，将“挂帅”大宝山铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究与选矿技术服务项目。项目简介及要求详见发榜文件《揭榜挂帅项目简介》及《揭榜须知》。

三、揭榜任务：

1、开展铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究，通过模拟现场生产情况，进一步验证并根据目标持续优化实验室小型试验的工艺流程及药剂制度，确定适合处理大宝山铜硫矿的工业试验选矿工艺流程、药剂制度等关键条件，为新技术与新药剂的正式工业应用提供依据和指导。研究目标：参考实验室小试结果，结合现场生产实际需求，原矿 Cu 品位 0.4%～0.48%、S 品位 12%～18%，Cu 氧化率＜10%条件下：（1）铜精矿 Cu 品位≥20%、Cu 回收率≥86%；（2）硫精矿 S 品位≥48%；综合硫精矿，S 品位≥46%，S 回收率≥89%。

2、开展选矿技术服务，为选矿厂现场提供技术支持及服务，提高选矿技术指标，提升选矿厂技术水平和应急处置能力：①当选矿厂铜硫指标下滑时（连续2个班铜回收率低于基准指标3个点），揭榜人12个小时内到现场，到现场后48个小时内能调整至基准指标（铜精矿：Cu品位17.5%，Cu 回收率≥85%，以生产样单为准），并连续6个班维持在该指标以上。②当选矿厂铜指标正常时（铜精矿：Cu品位17.5%，Cu 回收率≥85%），每个月揭榜人须在生产现场服务15个工作日，并提交服务报告。③当发榜人通过技术改造，选矿技术指标提高，基准指标也相应提高，提高值为选矿厂生产样单连续六个班指标的平均值。

3、根据项目成果，发表相关论文1篇，甲方为第一作者、乙方为通讯作者；申请发明专利1项，甲方为第一发明单位，甲方主要参与技术人员挂第一发明人。

四、榜金：本公司愿意为本项目提供以下研究开发经费：

1、铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究费用及选矿技术服务费，专家评审等根据经项目负责人和我公司共同确定的研究开发计划，按实际需要提供。

2、项目总费用限额160万元（含税），由揭榜人根据项目方案编制预算，在揭榜书中明确，并在项目开题后，依据另行签订的委托研究开发合同支付。

五、揭榜人要求

1、在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的高等院校、科研院所及其他企事业单位，须提供合法有效的营业执照或其他证明资料（提供证件复印件并加盖公章）；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供承诺函，格式自拟）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供承诺函，格式自拟）

4、履行合同所必须的专业技术能力。（提供承诺函，格式自拟）；

5、参加竞价前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。 重大违法记录，是指研究机构因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等行政处罚。（提供承诺函，格式自拟）；

6、具有选矿领域类似矿山的技术研发攻关能力及选矿服务业绩，提供近3年（自2021年起）类似矿山选矿技术服务攻关的业绩证明材料(不低于两项)；

7、选矿技术服务团队中具备选矿专业高级工程师或相应同等专业水平技术人员。

六、发榜文件的获取

1、现场报名获取。

发榜文件现场获取时间：2024年12月2日至 2024年12月6日；

发榜文件现场获取地点：广东省韶关市曲江区大宝山矿研发投资部（技术中心）105室；

联系人：黄工，电话：18924455687。

揭榜人在报名获取发榜文件时须提交揭榜人身份证复印件。

2、远程报名获取。

发榜文件远程获取时间：2024年12月2 日至 2024年12 月6 日；

获取方式：揭榜人提交身份证复印件扫描件并发送至发榜人邮箱，发榜人向其发送发榜文件电子版。

联系人：黄工；电话18924455687；邮箱：23986310@qq.com。

凡未按上述要求办理发榜文件获取手续的，揭榜文件恕不接受。

七、揭榜文件的递交

1、揭榜文件递交的截止时间（揭榜截止时间，下同）：2024年12月13日 17时00分（北京时间）。

2、揭榜文件递交地点：广东省韶关市曲江区大宝山矿研发投资部（技术中心）105室；联系人：联系人：黄工；电话18924455687。

逾期送达的或者未送达指定地点的揭榜文件，不予受理。

八、评选时间和地点

1、评选时间：2024 年12月18 日 （如有变动，发榜方会提前通知）。

2、评选地点：广东省大宝山矿业有限公司。

3、邀请所有揭榜人届时参加项目的评选会。

第二章 揭榜人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定义 | （1）“发榜人”指广东省大宝山矿业有限公司 。 （2）“签约人”指 广东省大宝山矿业有限公司 。 （3）“揭榜人”是响应发榜、参加揭榜竞争的中华人民共和国境内的公民（自然人），本次发榜对合格揭榜人的具体要求详见投标人须知前附表。 （4）“服务”指揭榜人提供的相关服务以及发榜文件中要求的其他服务。 |
| 2 | 项目概况、发榜内容及范围 | （1）项目名称：《大宝山铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究与选矿技术服务》。 （2）发榜内容及范围：通过“揭榜挂帅”，征求《大宝山铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究与选矿技术服务》项目实施方案（包括组建联合攻关团队、参与的产学研合作单位、技术开发路线、预计开发费用等），确定项目负责人。通过“揭榜”确定的项目负责人，将“挂帅”大宝山铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究与选矿技术服务。项目简介及要求详见发榜文件《揭榜挂帅项目简介》及《揭榜须知》。 （3）揭榜任务：1、开展铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究，通过模拟现场生产情况，进一步验证并根据目标持续优化实验室小型试验的工艺流程及药剂制度，确定适合处理大宝山铜硫矿的工业试验选矿工艺流程、药剂制度等关键条件，为新技术与新药剂的正式工业应用提供依据和指导。研究目标：参考实验室小试结果，结合现场生产实际需求，原矿 Cu 品位 0.4%～0.48%、S 品位 12%～18%，Cu 氧化率＜10%条件下：（1）铜精矿 Cu 品位≥20%、Cu 回收率≥86%；（2）硫精矿 S 品位≥48%；综合硫精矿，S 品位≥46%，S 回收率≥89%。 2、开展选矿技术服务，为选矿厂现场提供技术支持及服务，提高选矿技术指标，提升选矿厂技术水平和应急处置能力：①当选矿厂铜硫指标下滑时（连续2个班铜回收率低于基准指标3个点），揭榜人12个小时内到现场，到现场后48个小时内能调整至基准指标（铜精矿：Cu品位17.5%，Cu 回收率≥85%，以生产样单为准），并连续6个班维持在该指标以上。②当选矿厂铜指标正常时（铜精矿：Cu品位17.5%，Cu 回收率≥85%），每个月揭榜人须在生产现场服务15个工作日，并提交服务报告。③当发榜人通过技术改造，选矿技术指标提高，基准指标也相应提高，提高值为选矿厂生产样单连续六个班指标的平均值。 （4）项目地点： 广东省大宝山矿业有限公司。 |
| 3 | 合格揭榜人要求 | （1） 揭榜人应为中华人民共和国境内公民，自然人，具有完全的民事行为能力，身体健康，具有足够完成项目研究开发等工作所需的时间和精力。 （2） 揭榜人应具有良好诚信，无法律和债务纠纷。 （3）揭榜人应具有类似项目的研发经验及实现本项目产业化的能力。 （4）揭榜人应具有承担国家级技术攻关项目的经验。 |
| 4 | 榜金 | （1）铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究费用及选矿技术服务费，专家评审等根据经项目负责人和我公司共同确定的研究开发计划，按实际需要提供。 （2）项目总费用限额160万元（含税），由揭榜人根据项目方案编制预算，在揭榜书中明确，并在项目开题后，依据另行签订的委托研究开发合同支付。 |
| 5 | 现场踏勘 | （1）由揭榜人自行确定是否需要进行现场踏勘并与发榜人联系。 （2）在现场勘查过程中，揭榜人应切实注意自身安全，揭榜人如果发生人身伤亡、财物或其他损失的由揭榜人自行负责。 （3）现场勘查期间的交通、食宿由揭榜人自行安排，费用自理。 |
| 6 | 发榜文件答疑的截止时间 | 2024年 12月13 日17：00（北京时间），逾期不予受理。 |
| 7 | 揭榜文件要求 | 揭榜文件5份，电子揭榜文件1份，密封完好。密封袋封口处应加盖个人签名或盖章的封条，封皮上写明发揭榜项目名称、揭榜人名称，并注明“发揭榜评选时启封”字样。 |
| 8 | 评选方法 | 综合评估法（具体详见第四章《揭榜须知》附件4“评分规则”）。 |
| 9 | 评选委员会 | 评选委员会成员为5人及以上的单数，成员要求：和项目专业及业务领域相关，副高及以上职称。 |
| 10 | 揭榜文件递交 截止时间 | 2024 年12 月 13日 17:00 分（北京时间），逾期不予受理。 |
| 11 | 开评时间及地点 | （1）时间： 2024 年 12月18 日。（如有变动，发榜方会提前通知） （2）地点：广东省大宝山矿业有限公司 。 |
| 12 | 出席开评会注意事项 | 参加开评会的揭榜人须携带下列证件，供开评前查验： （1）揭榜人身份证（原件）。 （2）如是揭榜人授权代表参会，须提供揭榜人授权委托书（原件）及被授权代表身份证（原件）。 |
| 13 | 中榜公示 | 确定中榜候选人后，发榜人对中榜候选人进行公示，公示期为5个工作日。 |

第三章 揭榜须知

一、揭榜人

1、合格揭榜人要求

1.1 揭榜人应为中华人民共和国境内公民，自然人，具有完全的民事行为能力，身体健康，具有足够完成项目研究开发等工作所需的时间和精力。

1.2揭榜人应具有良好诚信，无法律和债务纠纷。

1.3揭榜人应具有本项目的研发及实现本项目产业化的能力和经验。

1.4揭榜人应具有承担国家级技术攻关项目的经验。

2、揭榜形式

揭榜人在规定时间内提交《揭榜书》（揭榜文件），详见《揭榜人须知前附表》。

二、发榜文件

3、发榜文件

3.1 揭榜人应认真阅读发榜文件全部内容及要求。如果没有按照发榜文件要求提供全部资料，可能导致揭榜书（揭榜文件）被拒绝或无效。

3.2 编制揭榜文件，要根据实际情况合理确定揭榜文件编制时间，以确保揭榜文件的编制质量。

4、发榜文件的澄清

揭榜人对发榜文件如有疑点要求澄清，应在《揭榜人须知前附表》规定的发榜文件答疑截止时间前书面通知发榜人，发榜人对在规定时间前收到的答疑请求将以书面形式予以答复，并传送给每一个报名的揭榜人，答复内容包括原提出的问题，但不标明问题的来源。

5、发榜文件的修改

5.1 在揭榜截止时间前，发榜人无论出于自己的考虑，还是出于对揭榜人提问的澄清，均可对发榜文件在规定时间内用补充文件的方式进行修改。

5.2 对发榜文件的修改，将以书面或传真等形式通知每一揭榜人。补充文件将作为发榜文件的组成部分，对所有揭榜人有约束力。

5.3 为使揭榜人有足够的时间按发榜文件的修改要求考虑修正揭榜文件，如有必要，发榜人可酌情推迟揭榜的截止日期和发揭榜评选日期，并将此变更通知上述每一揭榜人。

三、揭榜文件

6、揭榜文件的格式见附件1

7、揭榜文件的有效期

7.1 自发揭榜评选日起30内，揭榜书应保持有效。

7.2 在特殊情况下，发榜人可与揭榜人协商延长揭榜书的有效期，并以书面、传真的形式予以答复。

8、揭榜文件的签署及规定

8.1 揭榜人向发榜人提供组成揭榜文件的各种资料，应有由揭榜人签名或盖章的封条密封。

8.2 揭榜书一式伍份，并同时提交不可编辑电子版本。

8.3 揭榜文件不得随意涂改或增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

8.4揭榜文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由揭榜人负责。

四、揭榜文件的递交

9、揭榜文件的密封及标记

9.1 揭榜文件应按以下方法装袋密封：

揭榜文件密封袋内装揭榜文件5份。封口处应加盖个人签名或盖章的封条。封皮上写明发揭榜项目名称、揭榜人名称，并注明“发揭榜评选时启封”字样。

9.2 如果揭榜人未按上述要求密封及加写标记，发榜人对揭榜文件的误投和提前启封概不负责。

10.揭榜截止时间

10.1揭榜文件必须在揭榜截止时间前由专人送达指定地点。截止时间以后送达的揭榜文件，拒绝接收。

10.2发榜人推迟揭榜截止时间时，将以书面或传真的形式，通知所有揭榜人。在这种情况下，发榜人和揭榜人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

11.揭榜文件的修改和撤回

11.1揭榜以后，如果揭榜人提出书面修改和撤回要求，必须在揭榜截止时间前以正式书面材料的形式送达，发榜人可以予以接受。但不退还揭榜文件。

11.2揭榜人修改揭榜文件的书面材料，须密封送达发榜人，同时应在封套上标明“ 修改揭榜文件（并注明发揭榜项目名称）”和“发揭榜评选时启封”字样。

11.3发揭榜评选后揭榜人不得撤回揭榜。

五、发揭榜评选

12.发揭榜评选

12.1发榜人按发榜文件规定的时间、地点主持组织评选。发揭榜评选仪式由发榜人主持，邀请揭榜人及有关单位代表参加。

12.2揭榜人不能派代表参加时，可书面委托代理人。

12.3发揭榜评选时查验相关材料的密封情况，确认无误后， 当场拆封除揭榜书外的其他揭榜文件。

12.4发榜人在发揭榜评选仪式上，将以揭榜文件送达时间的先后为序公布揭榜人的名称等。

12.5发揭榜评选过程将记录在案，发揭榜人的代表在发揭榜评选记录上签字或盖章。

13.项目评选

13.1项目评选委员会组成

13.1.1发榜人负责组定项目评选委员会，对揭榜文件进行筛选评价和比较。项目评选委员会的专家数为5人及以上的单数（专家要求：和项目专业及业务领域相关，副高及以上职称）。

13.1.2揭榜人或与揭榜人有利害关系的人员不得进入项目评选委员会，项目评选委员会成员名单在揭榜结果确定前保密。

13.2揭榜文件初审

13.2.1项目评选委员会负责对揭榜文件初审，初审内容为揭榜文件是否符合发榜文件的要求、内容是否完整、文件签署是否齐全。有下列情况之一的，其揭榜无效：揭榜文件未经揭榜人签名或签章；揭榜文件印刷不清、字迹模糊；揭榜文件与发榜文件规定的实质性要求不符；揭榜文件没有满足发榜文件规定的其他重要条件。

13.2.2发榜人对揭榜文件的判定，只依据揭榜内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

13.3综合评价

13.3.1项目评选委员会按照发揭榜评选文件中规定的综合评价标准对揭榜人进行综合性评价比较，提出书面评选报告，向发榜人推荐揭榜候选人。

13.3.2综合评价标准评选严格按发榜文件的要求和揭榜人的条件进行。确定揭榜人以评选报告为主要依据。主要内容如下：

(1)揭榜人的技术方案先进性、创新性，技术、经济、质量指标是否明确合理，技术、经济风险分析是否完整。

(2)揭榜人承担能力与工作基础。

(3)项目实施的可操作性。

(4)完成时间与所用经费的合理性。

(5)业绩。

13.3.3评选委员会评选办法

（1）只有一个揭榜方时，采取专家投票方式进行评审，超过半数以上专家同意的揭榜单位推荐中榜。

（2）有两个及以上揭榜方时，采取专家打分方式进行评审，每个专家按照评分规则（评分规则见附件4）对各揭榜人提交的揭榜书进行评价打分，并按照个人得分高低提交最多三个意向中榜单位名单，其中排名第一的揭榜单位综合得3分，第二得2分，第三得1分，累计综合得分最高的揭榜方为推荐中榜方。

14. 项目评选过程的质疑

14.1项目评选委员会可以要求揭榜人对揭榜文件中不明确的地方进行必要的澄清、说明或答辩。揭榜人必须按照发榜人通知的时间、地点派专人进行澄清、说明或答辩。

14.2揭榜人在进行澄清、说明或答辩时，不得超过揭榜文件的范围：不得改变揭榜文件的实质性内容；不得阐述与问题无关的内容；未经允许不得向项目评选委员会提供新的材料。澄清、说明或答辩的内容用书面形式记录。

- 项目评选过程的保密

15.1凡涉及发揭榜评选的任何资料、信息，有关参与人员均不得向揭榜人或其他无关人员透露。

15.2在发揭榜过程中，揭榜人以不正当手段谋取中标的，取消揭榜人资格。如触犯法律的，承担相应的法律责任。

16.公示与确定揭榜人

16.1发榜人根据项目评选委员会提出的书面评选报告，对项目评选委员会推荐的揭榜候选人进行综合性考察确定候选揭榜人。

16.2 发榜人应将候选揭榜人公示5个以上工作日，公示无异议的候选人确定为揭榜人。

16.3项目评选委员会经过评审，认为所有揭榜都不符合发揭榜文件要求的，可以否决所有揭榜。

17.签订合同

17.1中选揭榜人须在规定时间内，与发榜人签订项目负责人聘用合同（样式见附件5）。

17.2发榜文件、中选人的揭榜文件及评标过程中有关澄清文件等均应作为合同附件。

六、其他

18.项目所涉及的有关成果及知识产权事宜，按照国家有关规定执行。

19.本须知由发榜人广东省大宝山矿业有限公司解释。

附件1 ：揭榜文件格式

揭榜挂帅项目

揭榜书

项目名称：

项目负责人：

广东省大宝山矿业有限公司 制

年  月  日

一、基本情况

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费预算 |  | 总预算万元 （项目所需的基建费用、设备设施购置费用、原辅材料费用、检测检验费用、项目评审等根据经项目负责人和我公司共同确定的研究开发计划，按实际需要提供；含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目周期节点 |  | 起始时间 |  |  |  | 年 月 |  |  | 结束时间 |  |  | 年 月 |  |  |
|  |  | 实施周期（≤24个月） |  |  |  | 共个月 |  |  | 预计中期时间点 |  |  | 年 月 |  |  |
| 揭榜 单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |
|  | 单位所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组织机构 代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 负责 人 | 姓名 |  |  |  | 性别 |  | □男□女 |  |  | 出生日期 |  |  |  |  |
|  | 证件类型 |  |  |  | 证件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高学位 |  | □博士□硕士□学士□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职称 |  | □正高级□副高级□中级□初级□其他 |  |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 联系 人 | 姓名 |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定电话 |  |  |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 证件类型 |  |  |  |  |  |  | 证件号码 |  |  |  |  |  |  |
| 团队 成员 | 姓 名 |  | 证件号码 |  |  |  |  | 职 称 |  | 学 位 | 责任分工 |  |  |  |

*******（揭榜挂帅项目名称）

揭榜项目实施方案

发榜单位：揭榜单位（盖章）：

起止时间：

年     月    日

目  录

一、项目实施必要性

二、研究开发内容

三、目标及主要经济技术指标

四、关键技术及创新点

五、项目技术路线

六、现有基础及技术条件

七、对安全、环境、健康的影响性分析

八、经济、社会效益分析

九、项目实施进度计划

十、项目经费概算

十一、与目标项目有关的经验（近五年主要研究成果）

说明：

1.围绕“揭榜挂帅”项目提出中试方案，包括研究内容和考核指标，凝练拟解决的重大科学问题或关键技术，提出预期目标，科学目标和技术指标应细化、明确、可考核。

1.本实施方案编制格式的封面及一级目录不可变动，二级目录及下级目录可结合实际情况增加或调整，一般可列至三级标题。

2.本说明及以下括号内相关说明， 在实施方案正式提交时，请务必删除。

一、项目实施必要性

（一）研发的必要性、目的及意义

1.现状分析（结合承担单位现场实际，分析当前现状或项目背景，存在的问题及研发的必要性）。

2.目的意义（结合承担单位实际，研发解决哪些实际问题，达到何种研发目的）。

（二）国内外同类技术状况及发展趋势

1.目前国内外同类技术状况（国内外同类技术发展的总体情况，达到的技术水平，常用的相关技术等）。

2.发展趋势（分析说明本项研究相关或同类技术的发展方向，明确本项目的研发是否符合未来发展趋势等）。

（三）相关技术专利检索及创新性分析

（概要说明课题研究所采用或准备研发的相关技术、工艺、装备 等相关专利检索及分析情况；项目创新性分析及具体结论。如有密切 相关性专利，应分析对本课题研发的影响。可通过国家知识产权局网站进行专利检索，或委托相关专利代理机构进行专利分析）。

二、研究开发内容

（一）具体研究内容 1

（二）具体研究内容 2

（三）具体研究内容 3

（本部分是实施方案核心内容，应详细介绍本项目研究或研制、实施的具体内容，针对每项研发内容，细致阐述项目实施的技术方法、有关设计、研究途径， 关键技术的研究、实验、试验方案等，必要时应附有关图表）。

三、目标及主要经济技术指标

（一）目标

（针对研究内容， 提出相应的研发目标， 目标应明确并具有可考核性）。

（二）主要经济技术指标

（完成全部研究内容后，项目应达到的考核指标，功能要求，预期取得的专利、技术成果等。达到的相关指标、目标应具体、明确量化、可考核，满足项目榜单规定）。

四、关键技术及创新点

（一）关键技术

1.******技术

2.******技术

（关键技术指研发过程中应用的关键性技术， 这些关键技术要对 课题研究起到关键性作用， 可以是已有的成熟技术应用，也可以是课

题研发形成的新技术）。

（二）创新点

1.研发了*****装备（或技术，或工艺），具备***技术指标

2.首次采用****方法，实现**

3.研发的*****技术，达到**水平或**目标

（创新点是本课题研究独创性的相关技术、方法、装备等， 创新点应具有较高的技术水平； 创新点描述要完整，某项研发的技术、工艺或者装备要写明其达到的水平、相关技术指标或目标）

五、项目技术路线

（研究开发的技术路线， 实施的方式、途径、步骤）

六、现有基础及技术条件

（针对本课题研究，已具备的相关研究基础、技术条件、现场条件、研发人才团队以及保障项目实施的其他条件等）

七、对安全、环境、健康的影响性分析

（项目在研究、实验、试验和应用阶段， 对安全、环境、健康的影响性分析）

八、经济、社会效益分析

（项目预期产生的经济社会效益，产品开发项目应有市场调查和需求分析）

九、项目实施进度计划

1.    年  月 --    年  月

计划进度：

2.    年  月 --    年  月

计划进度：（坚持结果导向、目标导向，列出关键目标任务、关键成果的考

核时间节点）

十、项目经费预算

（一）经费预算

| 序号 | 费用科目 | 预算资金（万元） |  |  | 测算依据和有关说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 年 | 年 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |
| （一） | 费用性支出 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| （二） | 资本性支出 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

（说明： 1.“费用科目”栏内所填内容受栏目空间限制，可单独 附页说明；经费概算须详细明确，不同科目预算资金不得交叉或重复。2.费用性支出，主要包括产学研合作费、可费用化的关键研发仪器设 备费、材料费、燃料动力费、测试化验加工费、研发人员人工费、外聘人员劳务费等，须列出具体明细，包括关键设备名称、型号、单价，材料名称、数量、价格，测试化验加工名称、量、价格，人员人数、工作人.月、劳务费金额等），需要细化的科目可单独列表。 3.资本性支出，主要指与研究开发直接相关的资产类支出，如土建、安装、大型设备等。

（二）需要购置的主要设备、仪器和材料

| 序号 | 仪器、设备、材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 购置数量 | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 仪器 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 设备 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 材料 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

（要列出主要设备、仪器和材料的名称、规格型号、计量单位和购置数量等）

十一、与目标项目有关的经验（近五年主要研究成果）

- 附件

附件一：项目团队个人身份证复印件，复印件需本人签名，并写明“自愿参与揭榜项目”等。

附件二：揭榜承诺函（格式见附件2）。

附件三：揭榜方有关能力证明材料（如有）。

附件四：评分规则

附件五：“揭榜挂帅”项目负责人聘任合同（样式）

附件2：

揭榜承诺函

广东省大宝山矿业有限公司：

本人自愿揭榜，负责你公司发榜项目《大宝山铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究与选矿技术服务》的研究开发工作，本人有关情况及承诺如下：

| 姓 名 |  | （身份证复印件粘贴处） |
| --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |
| 联系方式 |  |  |
| 承 诺 | 本人将全力以赴负责项目的研究开发，妥善安排团队分工合作，公正分配研发费用，在约定的时间内，达到《揭榜书》明确的项目目标。 |  |

揭榜人：（签名）

年   月    日

附件4：

评分规则

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人综合能力 | 5分 | 根据揭榜人的创意、业绩，以及学历、职称，有无承担国家级技术攻关项目的经验等进行综合评价。 |
| 2 | 团队综合能力 | 10分 | 根据揭榜人组建的研究开发团队（合作单位）的技术实力、业绩、服务能力进行综合评价。 |
| 3 | 项目方案 | 50分 | 根据揭榜人所提出的方案创新点、技术路线及指标、服务内容、保障措施及目标的合理性（合理20分、一般合理10分，不合理0分）、对发榜单位选矿技术与生产存在的难点痛点问题的思考建议进行综合评价（30分：①对揭榜人原矿性质了解程度<了解10分，一般了解5分，不了解0分>、②对揭榜人生产情况及药剂制度了解程度<了解10分，一般了解5分，不了解0分>、③对揭榜人设备、工艺流程状况了解程度<了解10分，一般了解5分，不了解0分>） |
| 4 | 相关工作业绩 | 5分 | 揭榜人已完成的项目中有无类似项目。类似项目业绩数量5个以上得满分5分，4个得4分，3个得3分，2个得2分，1个得1分，若无，得0分。 |
| 5 | 项目总经费 | 30分 | 根据多个揭榜人计划项目总投入进行打分，项目总经费按照从低到高排序，排名第一的得30分，第二得25分，第三得20分，第四及之后得15分。 |

附件5：

“揭榜挂帅”项目负责人聘任合同（样式）

甲方: 广东省大宝山矿业有限公司

通讯地址：广东省韶关市曲江区沙溪镇大宝山矿

乙方:

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

为了加快科技管理制度改革，甲方通过“揭榜挂帅”，向社会公开发布了征求《大宝山铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究与选矿技术服务项目》项目负责人的公告。

经揭榜人揭榜、专家评审会评审、公示无异议，甲方决定聘任为“ 大宝山铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究与选矿技术服务项目 ”项目负责人。双方经过平等协商，在充分地表达各自真实意思的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下合同，供双方共同遵守。

一、项目负责人的职责及工作内容

1、组建项目团队；

2、编制项目方案；

3、组织项目实施。

二、聘用期及工作时间

聘用时间为项目开题启、项目结题止，自年月日开始，不超过两年。如超过两年、项目仍未结题，双方可重新协商。

三、项目负责人的权利和报酬

乙方编制的项目方案得到双方确认后，甲方须按照计划，完成研究用设备仪器购置、原辅材料采购、检测检验费用支付等。

四、乙方承诺：

1、遵守甲方相关管理制度的规定。

2、遵守保密义务，对知悉的属于甲方或者属于他人但甲方承诺有保密义务的技术秘密或其他商业秘密信息，未经甲方同意不得泄露、告知、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉（包括按照保密制度规定不得知悉该项秘密的甲方其他成员）。

3、在担任项目负责人期间，非经甲方事先同意，不得为与甲方在生产、经营方面有利益冲突的单位服务，不做损害甲方利益的事情。

五、其他事项

1、本协议约定双方为咨询服务关系，不属于劳动合同或劳务合同关系，乙方自行承担有关劳动风险，甲方不为乙方及团队所有成员缴纳社会保险、医保、公积金等。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

3、本合同一式二份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：             乙方（盖章）：

签约代表（签字）：　   项目负责人（签字）：

_________年____月____日　           _________年____月____日

第四章  揭榜挂帅项目简介

一、项目名称：

大宝山铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究与选矿技术服务项目。

- 项目背景

大宝山铜硫选厂目前的处理量为 10000t/d，当前现场生产采用“优先浮铜-铜尾磁选-磁尾浓缩浮硫-硫尾磁扫选”的铜硫分选方案，选矿技术取得较大突破，但仍面临着指标波动大、药剂成本高、有价组分利用低等关键问题，通过揭榜挂帅实现铜硫的高效回收，推进实验室科研成果的落地和铜硫选厂指标的稳定。

- 揭榜任务

1、开展铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究，通过模拟现场生产情况，进一步验证并根据目标持续优化实验室小型试验的工艺流程及药剂制度，确定适合处理大宝山铜硫矿的工业试验选矿工艺流程、药剂制度等关键条件，为新技术与新药剂的正式工业应用提供依据和指导。

2、开展选矿技术服务，为选矿厂现场提供技术支持及服务，当选矿厂铜指标下滑时（连续2个班铜回收率低于基准指标3个点），12个小时内到现场，到现场后48个小时内能调整至基准指标（铜精矿：Cu品位17.5%，Cu 回收率≥85%，以生产样单为准），并连续6个班维持在该指标以上，提高选矿技术指标，提升选矿厂技术水平和应急处置能力。

3、根据项目成果，发表相关论文1篇，甲方为第一作者、乙方为通讯作者；申请发明专利1项，甲方为第一发明单位，甲方主要参与技术人员挂第一发明人。

- 预期目标

1、开展铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究研究目标：参考实验室小试结果，结合现场生产实际需求，原矿 Cu 品位 0.4%～0.48%、S 品位 12%～18%，Cu 氧化率＜10%条件下：（1）铜精矿 Cu 品位≥20%、Cu 回收率≥86%；（2）硫精矿 S 品位≥48%；综合硫精矿，S 品位≥46%，S 回收率≥89%。

2、开展选矿技术服务目标：①当选矿厂铜硫指标下滑时（连续2个班铜回收率低于基准指标3个点），揭榜人12个小时内到现场，到现场后48个小时内能调整至基准指标（铜精矿：Cu品位17.5%，Cu 回收率≥85%，以生产样单为准），并连续6个班维持在该指标以上。②当选矿厂铜指标正常时（铜精矿：Cu品位17.5%，Cu 回收率≥85%），每个月揭榜人须在生产现场服务15个工作日，并提交服务报告。③当发榜人通过技术改造，选矿技术指标提高，基准指标也相应提高。

五、项目意义

1、通过大宝山铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究探索新药剂、新工艺在大宝山10000t/d铜硫选厂的可行性；2、通过开展选矿技术服务，稳定选厂铜硫指标，实现资源高效回收。

六、对揭榜方的要求

项目对公司的可持续发展，对行业技术的进步影响大，要求项目负责人具有选矿领域类似矿山的技术研发攻关能力及选矿服务的经验。

七、榜金

1、铜硫矿强化回收及清洁利用扩大连选试验研究费用及选矿技术服务费，专家评审等根据经项目负责人和我公司共同确定的研究开发计划，按实际需要提供。

2、项目总费用限额160万元（含税），由揭榜人根据项目方案编制预算，在揭榜书中明确，并在项目开题后，依据另行签订的委托研究开发合同支付。